AiXel Project

GitHub Branching Strategy & Development Guide

# Strategi Branching

Proyek dibagi menjadi 7 feature branch berdasarkan 3 fase dari PRD. Setiap branch dikerjakan dalam 1 sesi Claude, sehingga jika limit tercapai, sesi berikutnya tinggal melanjutkan dari branch yang sama.

## Daftar Branch

| Branch Name | Fase | Scope/Fitur | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| main | Production | Dashboard v1 + Firebase + Docs | Selesai |
| feature/phase1-landing | Phase 1A | Landing Page, FAQ, CTA Pendaftaran | Belum |
| feature/phase1-registration | Phase 1B | Form Pendaftaran Multi-step (4 Step) | Belum |
| feature/phase1-admin-dashboard | Phase 1C | Admin Dashboard: Review & Approve | Belum |
| feature/phase2-participant-tracking | Phase 2A | Progress Tracking Matrix + Metrics | Belum |
| feature/phase2-validation | Phase 2B | Validation Workflow (Self/Manager/HR) | Belum |
| feature/phase3-reporting | Phase 3A | Reporting Dashboard + KPI Charts | Belum |
| feature/phase3-benefit | Phase 3B | Benefit Eligibility & Decision System | Belum |

# Rencana Sesi per Branch

Estimasi 8 sesi untuk menyelesaikan seluruh PRD.

| Sesi | Branch | Deliverable |
| --- | --- | --- |
| Sesi 1 | feature/phase1-landing | Landing page informatif + FAQ + CTA |
| Sesi 2 | feature/phase1-registration | Form pendaftaran 4-step dengan validasi |
| Sesi 3 | feature/phase1-admin-dashboard | Dashboard admin: list, filter, approve/reject |
| Sesi 4 | feature/phase2-participant-tracking | Tracking matrix: adoption, productivity, evidence |
| Sesi 5 | feature/phase2-validation | Workflow validasi: submit, manager, HR, final |
| Sesi 6 | feature/phase3-reporting | Dashboard KPI + charts + export |
| Sesi 7 | feature/phase3-benefit | Sistem benefit eligibility + decision |
| Sesi 8 | Merge all to main | Testing, fix, deploy final ke GitHub Pages |

# Setup: Perintah Terminal

## Opsi A: Script Otomatis

cd ~/Desktop/GTI/AiXel\ Project

chmod +x SETUP_GITHUB.sh

./SETUP_GITHUB.sh

## Opsi B: Manual

- Init & push main: git init && git add . && git commit -m "Initial" && git branch -M main && git remote add origin https://github.com/ichbalmunasdar/aixel-program.git && git push -u origin main

- Aktifkan GitHub Pages: Settings > Pages > main / root > Save

- Verifikasi: https://ichbalmunasdar.github.io/aixel-program/

# Workflow per Sesi Claude

Setiap sesi baru, gunakan prompt template berikut:

## Prompt Template

Repo: ichbalmunasdar/aixel-program

Kerjakan branch: feature/phase1-landing

Scope: [deskripsi fitur dari tabel branch]

Tech: Single HTML, Firebase compat SDK, GitHub Pages

Simpan file ke folder AiXel Project, commit & push ke branch.

## Jika Limit di Tengah Sesi

- Claude sudah commit & push progress terakhir ke branch

- Sesi baru: gunakan prompt yang sama + "lanjutkan dari commit terakhir"

- Claude akan git pull branch dan melanjutkan dari titik terakhir

# Akses & Links

| Item | Detail |
| --- | --- |
| GitHub Repo | https://github.com/ichbalmunasdar/aixel-program |
| GitHub Pages | https://ichbalmunasdar.github.io/aixel-program/ |
| Firebase Project | aixel-talentlytica (Asia Southeast 1) |
| Firebase Console | https://console.firebase.google.com/project/aixel-talentlytica |
| Database URL | https://aixel-talentlytica-default-rtdb.asia-southeast1.firebasedatabase.app |
| Folder Lokal | ~/Desktop/GTI/AiXel Project/ |
| GitHub Username | ichbalmunasdar |

## Firebase Config

apiKey: "AIzaSyB_n292iBu1f7403bkNgRdrz_xJL5HKiis"

authDomain: "aixel-talentlytica.firebaseapp.com"

projectId: "aixel-talentlytica"

storageBucket: "aixel-talentlytica.firebasestorage.app"

messagingSenderId: "217578132341"

appId: "1:217578132341:web:3a50fc741eaef94324f93c"